Struktur/Stand der CAS-Abschlussarbeit

CAS AI in Software Engineering — Abschlussarbeit

| Titel | HK-Tracker — KI-gestützte Erfassung von Handlungskompetenzen in der Informatik-Berufsbildung |
| --- | --- |
| Autor | Iwo Kuhn, Leiter ICT Berufsbildung FHNW CIT |
| Betreuer | Prof. Dr. Norbert Seyff, FHNW |
| Datum | 26. Juni 2026 |
| Abgabe | 16. August 2026 |
| Status | Phase 1 abgeschlossen — Pilotphase Juli/August 2026 ausstehend |

Dieses Dokument gibt einen Überblick über die Kapitelstruktur der Abschlussarbeit mit je einer kurzen Zusammenfassung des Inhalts und dem aktuellen Bearbeitungsstand. Die Arbeit gliedert sich in vier Hauptkapitel (Einleitung, Planung, Umsetzung, Diskussion) zuzüglich Anhängen A–F. Detaillierte Architekturdokumentation und das Testprotokoll befinden sich in den Anhängen C und F.

Legende Status:  ✓ Abgeschlossen   ~ Entwurf   ○ Pilotphase ausstehend (Aug. 2026)

| Kapitel | Inhalt / Zusammenfassung | Stand |
| --- | --- | --- |
| Management Summary | Kompakter Abstract (ca. 200 Wörter): Problemstellung (fehlende Transparenz im HK-Tracking), Lösungsansatz (webbasierte App + KI), Kernbefund (KI als sine qua non, nicht als Effizienzwerkzeug) und Ausblick (Pilotphase, Transferierbarkeit auf andere Lehrberufe). | ✓ |
| 1 Einleitung |  |  |
| 1.1 Ausgangslage und Problemstellung | Der Berufsalltag der Berufsbildner an der FHNW Corporate IT ist geprägt von Transparenzlücken: Welche Handlungskompetenzen hat ein Lernender erreicht, welche Ausbildungsplätze decken welche Kompetenzen ab? Ohne digitales Werkzeug bleiben diese Fragen unbeantwortet — mit direkten Auswirkungen auf Ausbildungsqualität und gesetzliche Pflichten (BBG Art. 20). Die Problemstellung wird durch konkrete Schwachstellen im IST-Prozess und durch Persona-basierte Bedürfnisanalyse belegt. | ✓ |
| 1.2 Organisatorische Einbettung | Die Corporate IT der FHNW betreibt 10 Ausbildungsplätze für Informatiker/in EFZ (Fachrichtung AE und IMS) in einem zellstrukturierten Chapter-Modell. Der HK-Tracker ist im Chapter CP-AUP (Automation & Plattform) verankert und adressiert alle Chapters mit Ausbildungsauftrag. Die KI-Affinität der CIT (eigenes Chapter AI) schafft günstige Rahmenbedingungen für den Einsatz von Claude Code und Azure OpenAI. | ✓ |
| 1.3 KI-bezogene Unternehmens- und Projektziele | Sechs KI-Leithesen rahmen das Projekt ein. Zentral ist die Erkenntnis, dass Claude Code für dieses Projekt keine Effizienzsteigerung darstellt, sondern eine Existenzvoraussetzung (sine qua non): Der Projektverantwortliche verfügt über keine aktive Programmiererfahrung und konnte ausschliesslich dank KI-Unterstützung eine vollständige Webapplikation realisieren. Nicht Zeitersparnis, sondern Ermöglichung ist das Kernargument. | ✓ |
| 1.4 Stakeholder- und Kontextanalyse | Vier Personas (Heinz/Viktor = Lernende, Michi = Praxisbildner, KUI = Ausbildungsverantwortliche) strukturieren die Anforderungsanalyse nach empathischem Requirements Engineering. Ein RAM (Responsible / Accountable / Consulted / Informed) bildet Rollen bei Entwicklung, Einführung und Betrieb ab. Qualitative Stakeholder-Interviews sind für die Pilotphase (Juli–August 2026) geplant; Fragenkatalog (3 Persona-Sets) liegt in Anhang B vor. | ✓ |
| 2 Planung |  |  |
| 2.1 Wertstromanalyse (Value Stream) | IST-Analyse des bisherigen Tracking-Prozesses identifiziert fünf Schwachstellen: fehlende digitale Werkzeuge, manuelle Doppelerfassung, keine AP-Abdeckungsübersicht, fehlende Bloom-Konsistenz und keine gesetzlich dokumentierten Nachweise. Das SOLL-Bild reframed den HK-Tracker bewusst als Qualitäts- und Transparenzinstrument — Zeitersparnis ist willkommener Sekundäreffekt. | ✓ |
| 2.2 Geplanter KI-Einsatz | Fünf KI-Komponenten (KI 1–5) in Bedeutungsreihenfolge: KI 1 Claude Code (Entwicklungs-Enabler), KI 2 Azure OpenAI GPT-4o (Bloom-Stufenerkennung), KI 3 Embeddings/Ähnlichkeitssuche, KI 4 Basisdaten-Import via PDF-Bildungspläne (geplant), KI 5 Dokumentenbeurteilung (code-complete, Azure-Key ausstehend). Datenschutzentscheid zu KI 5 vollständig dokumentiert (DSG, FHNW Privacy Policy, EU AI Act). | ✓ |
| 2.3 Erwartete Benefits | Acht priorisierte Benefits (B1–B8): Transparenz > Qualität > Rotationsunterstützung > BBG Art. 20 Konformität > Upskilling BB > Zeitersparnis > Konsistenz > KI-Lernfeld CIT. Bewusste Priorisierung qualitativer vor quantitativen Benefits; Zeitersparnis ist explizit als B6 (nicht B1) eingeordnet, um das Kernargument nicht zu verwässern. | ✓ |
| 2.4 Vorgehen zur Einführung und Validierung | 25 funktionale Anforderungen (F01–F25) + 4 KI-Erweiterungen als Wunsch Phase 2 (W1–W4) strukturieren den Entwicklungsprozess in 3 Schritten: (1) Spezifikationsgetriebene Entwicklung mit PPTX-Mockups, (2) Implementierung in 8 Iterationen durch Claude Code, (3) Qualitätssicherung durch strukturierte Akzeptanztests (Anhang F). Einführung in 3 Phasen: Grundfunktionen (abgeschlossen), KI-Integration (laufend), Pilotbetrieb (ab Juli 2026). | ✓ |
| 2.5 Nachhaltigkeitsanforderungen (SusAF-Analyse) | Analyse nach dem Sustainability Awareness Framework (SusAF) entlang der fünf Dimensionen Individual, Social, Environmental, Economic, Technical. Relevante Anforderungen (Datensparsamkeit, Offline-Fähigkeit, Kostentransparenz KI-API) sind identifiziert und teilweise in ADRs verankert. | ✓ |
| 3 Umsetzung |  |  |
| 3.1 Tooling und Infrastruktur | Claude Code (Abo CHF 20/Monat, FHNW Spesenerstattung) als zentrales Entwicklungswerkzeug; PPTX-Mockups (21 Slides, Anhang A.4) als visuelle Spezifikation; arc42 für Architekturdokumentation; 7 Architecture Decision Records (ADRs) im MADR v4-Format (Anhang C). Stack-Entscheide (React 19, ASP.NET Core 8, Azure SQL) grösstenteils durch Enterprise Architect der FHNW vorgegeben — ADR-001/002/005 dokumentieren Entscheidungslogik. | ✓ |
| 3.2 Architektur (arc42-Struktur) | Clean Architecture (Domain / Application / Infrastructure / API), React 19 + TypeScript (strict) im Frontend, EF Core 8 mit SQL Server Express, MSAL-React für Azure AD (Dummy-Config in Phase 1). Systemkontextdiagramm und Lösungsstrategie vollständig; arc42-Kapitel 1–12 vollständig ausgearbeitet (Anhang D). ADR-003 dokumentiert Azure OpenAI-Entscheid inkl. Datenschutzmassnahmen. | ~ |
| 3.3 Demonstration / Proof of Concept | Phase 1 vollständig implementiert: alle 8 Kernmodule produktionsreif (Lernenden-Verwaltung, HK-Tracking + Bloom-Bewertung manuell, Rotationsplanung Gantt, AP-Abdeckungsanalyse, Dokumente-Upload mit manueller Beurteilung, AP-Lern-Ansicht, Admin). Akzeptanztest (Anhang F): 21 von 23 getesteten TCs bestanden; 2 TCs (MSAL/Rollen) in Entwicklungsumgebung als n/a markiert. | ✓ |
| 3.4 Einbezug der Stakeholder | Zweiphasige Einführungsstrategie: Präsentation am CAS AI-SE Modultag 11 (12.06.2026, Prof. Seyff) als erste externe Feedback-Runde. Pilotbetrieb mit 1–2 Lernenden und 1 Berufsbildner ab Juli 2026 als operative Validierung. Interviewleitfaden (3 Persona-Sets à 6–8 Fragen) liegt in Anhang B vor. | ✓ |
| 3.5 Messung und Beobachtung der Benefits | Qualitative Messung: strukturierte Interviews nach Pilotphase (Juli/August 2026). Quantitative Indikatoren: DORA-Metriken (Lead Time, Deployment Frequency), Bloom-Treffer-Quote (KI-Vorschlag vs. BB-Entscheid, Phase 2). Konkrete Basiszahlen (Zeitaufwand pro Kompetenznachweis, Anzahl Nachweise/Jahr) werden nach Pilotphase eingetragen [TODO August 2026]. | ○ |
| 4 Diskussion |  |  |
| 4.1 Erreichte Ergebnisse und Zielerreichung | Phase 1 vollständig abgeschlossen (alle 4 Kernmodule laufend), SDD-Methodik validiert, KI-Architektur code-complete. Zielerreichungsmatrix zeigt 7 von 8 Benefits bereits in Phase 1 adressiert. Quantitative Pilotdaten (Nutzerzahlen, Bloom-Qualität) folgen nach August 2026 [TODO-Marker im Kapitel]. | ~ |
| 4.2 Wissenschaftlicher Beitrag | Das Projekt liefert einen empirischen Beitrag zum Thema «KI als Ermöglicher» (Enabler) — die Unterscheidung zwischen KI als Effizienzwerkzeug und KI als Existenzvoraussetzung wird anhand eines realen Projekts belegt. Transferierbarkeit: Das lehrberuf-agnostische Datenmodell (neue Lehrberufe via JSON-Datei ohne Code-Änderung) wird als wissenschaftlich relevantes Designprinzip eingeordnet. | ~ |
| 4.3 Grenzen und Risiken | Drei Risikobereiche: (1) Sicherheitsrisiken durch KI-generierten Code (Massnahmen: ADR-006, Security-Review-Checkliste); (2) Nachhaltigkeitsrisiken (SusAF-Analyse, Energieverbrauch Azure); (3) Pädagogisches Risiko oberflächliches Kompetenz-Tracking — drei strukturelle Gegenargumente und Lerndoku-Pflicht (BBV Art. 14) als positiver Nebeneffekt ausgeführt. Residualrisiko bleibt und wird benannt. | ✓ |
| 4.4 Empfohlene nächste Schritte | Phase 2 (KI-Integration Azure OpenAI GPT-4o, MSAL Azure AD nach IT-Freischaltung); Pilotbetrieb Juli–August 2026 mit strukturierten Feedback-Interviews; Erweiterung auf weitere Lehrberufe (ICT-Fachmann) via lehrberuf-agnostisches Modell; Retention-Studie nach 6–12 Monaten Produktivbetrieb. | ~ |
| A–F Anhänge |  |  |
| A Organigramm FHNW Berufsbildung | Platzhalter — Organigramm-PDF wird eingebettet. | ○ |
| B Stakeholder-Interview-Protokolle | Interviewmethodik, Interviewplan, Fragenkatalog (3 Persona-Sets), Protokollvorlage. Eigentliche Protokolle werden nach Pilotphase (August 2026) ergänzt. | ~ |
| C Architecture Decision Records (ADRs) | 7 vollständige ADRs im MADR v4-Format: Stack (React, ASP.NET, Azure SQL), KI-Provider (Azure OpenAI), LiteLLM-Abstraktion, Claude Code als Entwicklungsmethodik, Merge-Strategie KI→Human. | ✓ |
| D arc42-Architekturdokumentation | Platzhalter — vollständige arc42-Kapitel 1–12 mit Diagrammen. | ○ |
| E Screenshots und Demo-Material | Platzhalter — Screenshots App-Oberfläche, ggf. Screencast-Link als QR-Code. | ○ |
| F Testprotokoll Phase 1 | 28 Testfälle TC-01–TC-28, strukturiert nach Anforderungsgruppen. 21 PASS (grün), 2 n/a Phase 2 (grau), 5 geplant Phase 2 (gelb). Kein einziger FAIL in Phase-1-Funktionalität. | ✓ |