IT-Lehre Handlungskompetenzen App

Konzept für die produktive Umsetzung

Version 4.0 – inkl. Rotationsplanung-Gantt, Frontend-Erweiterungen und Integrationsplanung

Corporate IT FHNW  |  Version 4.0  |  Mai 2026

Iwo Kuhn – Strategy and Business Alignment

Windisch, 31. Mai 2026

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

1  Einleitung	4

2  Funktionaler Umfang	4

2.1  Personenverwaltung (Lernende)	4

2.2  Kompetenzbewertung	4

2.3  Übersicht und Fortschrittsanzeige	4

2.4  Bereichsdetail mit Akkordeon	4

2.5  PDF-Export	5

2.6  Ausbildungsplatzverwaltung und Rotation	5

2.7  Rotationsplanung (Gantt-Ansicht)	5

2.8  KI-Integration (geplant, Phase 4)	5

3  Zielarchitektur	5

3.1  Überblick	5

3.2  Architekturübersicht (schematisch)	6

3.3  Frontend – React	6

3.3.1  Technologie-Stack Frontend	6

3.3.2  Wichtige Komponenten	7

3.4  Backend – .NET Core REST API	7

3.4.1  Technologie-Stack Backend	7

3.4.2  Projektstruktur (Clean Architecture)	8

3.4.3  Authentifizierung und Autorisierung	8

3.5  Datenbank – Microsoft SQL Server	8

4  Berechtigungs- und Rollenkonzept	8

4.1  Rollen	8

4.2  Rollen in Microsoft Entra ID definieren	9

4.3  Lernenden-Verknüpfung (ExternalId)	9

4.4  Datenisolation im Backend	9

4.5  OIDC-Konfiguration	10

4.5.1  Backend (appsettings.json)	10

4.5.2  Frontend (authConfig.ts)	10

5  Ausbildungsplatzverwaltung und Rotation	10

5.1  Übersicht	10

5.2  Ausbildungsplatz-Liste	10

5.3  HK-Bereich-Mapping (Primär / Sekundär)	11

5.4  Rotationsverwaltung	12

5.5  Auswirkung auf die HK-Ansicht	12

6  Datenmodell	12

7  API-Design	13

8  Migrations- und Umsetzungsplan	14

8.1  Phase 1 – Fundament inkl. Auth (ca. 4–5 Wochen)	14

8.2  Phase 2 – Kernfunktionen (ca. 5–6 Wochen)	15

8.3  Phase 3 – Ausbildungsplatzverwaltung (ca. 4 Wochen)	15

8.4  Phase 3b – Rotationsplanung Gantt (ca. 2–3 Wochen)	15

8.5  Phase 4 – KI-Integration & Betrieb (ca. 3 Wochen)	16

9  Technologieentscheide	16

10  Offene Punkte und nächste Schritte	17

10.1  Offene Punkte	17

10.2  Nächste Schritte	18

11  Anhang	19

11.1  Rollen- und Rechteübersicht (kompakt)	19

11.2  Unterschiede LPM-App vs. Handlungskompetenzen-App	19

11.3  Gantt-Koordinatensystem (Rotationsplanung)	20

11.4  Frontend-Technologie-Stack – Erklärung	20

11.4.1  React 18+ mit TypeScript	20

11.4.2  MSAL-React (@azure/msal-browser + @azure/msal-react)	20

11.4.3  TanStack Query (React Query)	20

11.4.4  @dnd-kit/core	20

11.4.5  Gesamtbild	21

# 1  Einleitung

Die IT-Lehre Handlungskompetenzen App unterstützt Berufsbildende und Lernende in der Informatik-Ausbildung (EFZ) bei der systematischen Erfassung und Verfolgung von Handlungskompetenzen gemäss Bildungsplan 88611. Die App bewertet Leistungsziele nach der Bloom-Taxonomie (K0–K6), visualisiert den Lernfortschritt und ermöglicht den Export strukturierter PDF-Berichte.

Ein lauffähiger Prototyp wurde in zwei Phasen umgesetzt: Phase 1 als HTML-Single-Page-App mit JSON-Datenhaltung auf dem Netzlaufwerk; Phase 2 mit einem Python/FastAPI-Backend und Microsoft SQL Server. Der Prototyp hat die fachlichen Anforderungen validiert und dient als Basis für die vorliegende Konzeption.

Gemäss den architektonischen Vorgaben des Enterprise Architekten basiert die produktive Version auf demselben Stack wie die LPM-App: .NET Core REST API (Backend), React (Frontend) und Microsoft SQL Server. Version 3.0 dieses Dokuments ergänzte das Konzept um ein vollständiges Berechtigungskonzept mit OIDC-Authentifizierung sowie die Ausbildungsplatzverwaltung.

Version 4.0 ergänzt das Frontend-Konzept um die interaktive Rotationsplanung (Gantt-Ansicht), konkretisiert die Komponentenstruktur und beschreibt die empfohlene Integrationsreihenfolge für den Übergang vom Prototyp auf den Ziel-Techstack.

# 2  Funktionaler Umfang

## 2.1  Personenverwaltung (Lernende)

Berufsbildende verwalten Lernende mit Name, Fachrichtung, Lehrbeginn und E-Mail. Unterstützte Fachrichtungen:

- Plattformentwicklung (Bereiche A–F, 4 Lehrjahre)

- Applikationsentwicklung (Bereiche A–C und G–H, 4 Lehrjahre)

- ICT-Fachmann/-frau EFZ (alle Bereiche, 3 Lehrjahre)

Beim Anlegen eines Lernenden wird dessen Azure-AD-ObjectId (OIDC-Sub-Claim) hinterlegt, damit der Lernende beim Login automatisch seinem Datensatz zugeordnet wird.

## 2.2  Kompetenzbewertung

Jedes Leistungsziel wird nach der Bloom-Taxonomie auf einer Skala von K0 (nicht bearbeitet) bis K6 (Werten) bewertet. Ein Kommentar und das Datum der letzten Bearbeitung können hinterlegt werden. Lernende können ihre eigenen Bewertungen selbst eintragen; der Berufsbildende sieht und prüft sie.

## 2.3  Übersicht und Fortschrittsanzeige

- Lehrzeit-Fortschrittsbalken (Lehrjahre: absolviert, aktuell, zukünftig)

- Bereichskacheln mit Fortschrittsbalken in Bereichsfarbe

- Donut-Diagramm: Anteil erfüllter Leistungsziele je Bereich und Gesamtfortschritt

## 2.4  Bereichsdetail mit Akkordeon

Handlungskompetenzen eines Bereichs als aufklappbare Akkordeon-Blöcke mit Bloom-Bewertungsknopf, Kommentarfeld und Speicherdatum. Design gemäss FHNW Corporate Identity.

## 2.5  PDF-Export

Übersichtskarte (Name, Fachrichtung, Gesamtfortschritt, Donut-Chart), Bloom-Farblegende und Leistungsstand je Leistungsziel mit Rot-Gelb-Grün-Kodierung. Optional: Filter auf aktuellen Ausbildungsplatz.

## 2.6  Ausbildungsplatzverwaltung und Rotation

Lernende rotieren während ihrer Ausbildung zwischen Ausbildungsplätzen: Im 1. Lehrjahr sind Applikations- und Plattformentwickler im Basislehrjahr (Baden oder Muttenz); ab dem 2. bis 4. Lehrjahr wechseln sie zu den Ausbildungsplätzen der FHNW Corporate IT. Die App bildet diese Rotation ab:

- Rotationshistorie: Jeder Ausbildungsplatz-Aufenthalt wird mit Von/Bis-Datum gespeichert. Der aktuelle Ausbildungsplatz ist derjenige ohne Bis-Datum.

- HK-Bereich-Verknüpfung: Jedem Ausbildungsplatz sind HK-Bereiche (A–H) zugeordnet (Primär / Sekundär), basierend auf der FHNW-Zuordnungsmatrix.

- Ausbildungsplatzspezifische Sicht: Berufsbildner und Lernende können die HK-Ansicht auf die relevanten Bereiche des aktuellen Ausbildungsplatzes einschränken.

- Filter für Berufsbildner: Berufsbildner können die Lernenden-Liste nach aktivem Ausbildungsplatz filtern und direkt in die AP-gefilterte HK-Ansicht springen.

- AP-Verwaltung: Berufsbildner können die Zuordnung von HK-Bereichen zu Ausbildungsplätzen im Admin-Bereich anpassen.

## 2.7  Rotationsplanung (Gantt-Ansicht)

Die Rotationsplanung bietet Berufsbildnern eine interaktive Gantt-Ansicht über alle Lernenden und deren Ausbildungsplatz-Einsätze. Die Ansicht erlaubt:

- Darstellung aller Lernenden-Zuordnungen über die gesamte Lehrzeit (Semester- und Monats-Zoom)

- Drag & Drop zum Verschieben und Anpassen von Einsatzdauern direkt im Gantt

- Neue Einsätze durch Ziehen eines Ausbildungsplatzes aus der Legende auf eine Zeile

- Konflikterkennung: wenn derselbe Ausbildungsplatz gleichzeitig von mehreren Lernenden belegt ist, werden betroffene Balken farblich hervorgehoben

- Externe Lernende (_HT) können gleich wie interne Lernende geplant werden

## 2.8  KI-Integration (geplant, Phase 4)

Im Rahmen des CAS AI Software Engineering: automatische Kompetenzstufen-Empfehlungen, Lernfortschritt-Analysen und natürlichsprachige Auswertungen.

# 3  Zielarchitektur

## 3.1  Überblick

Die Zielarchitektur folgt einer dreistufigen Architektur (Three-Tier) mit klarer Trennung zwischen Präsentationsschicht, Geschäftslogik und Datenhaltung. Die Kommunikation zwischen Frontend und Backend erfolgt ausschliesslich über eine REST-API mit JSON. Authentifizierung und Autorisierung werden über OIDC mit Microsoft Entra ID als Identity Provider abgewickelt.

## 3.2  Architekturübersicht (schematisch)

[React Frontend]  ←→  [.NET Core REST API]  ←→  [MS SQL Server]

|                        |

[MSAL-React]         [Microsoft.Identity.Web]

|                        |

└─────── [Microsoft Entra ID (OIDC)] ───────┘

| Schicht | Technologie | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React (TypeScript) | UI, Routing, State Management, API-Calls |
| Auth Frontend | MSAL-React | OIDC Login/Logout, Token-Handling im Browser |
| Backend | .NET Core 8 Web API (C#) | Business Logic, Validierung, REST-Endpunkte, Rollenprüfung |
| Auth Backend | Microsoft.Identity.Web | JWT-Validierung, Rollenanspruch, Policy-based Auth |
| Datenbank | Microsoft SQL Server | Persistenz aller Kompetenzdaten, AP-Rotation, Seed-Daten |
| Identity Provider | Microsoft Entra ID | OIDC-Token-Ausstellung, App-Rollen, Gruppenzuweisung |

## 3.3  Frontend – React

Das Frontend wird als Single-Page Application (SPA) mit React und TypeScript realisiert. Das FHNW Corporate Identity Design und das Komponentenmodell aus Phase 2 werden 1:1 übernommen. Die Authentifizierung übernimmt MSAL-React; nach dem Login stellt die Bibliothek den Access Token für alle API-Requests bereit.

### 3.3.1  Technologie-Stack Frontend

- React 18+ mit TypeScript

- React Router (react-router-dom) für clientseitiges Routing

- TanStack Query (React Query) für Server-State und Caching

- Tailwind CSS für das Styling (analog LPM-App) – FHNW CI Farben (#003366 Navy, #FDE70E Gelb) werden als benannte Tokens in tailwind.config.js hinterlegt

- Axios oder Fetch API für HTTP-Requests (mit Bearer-Token-Interceptor)

- Vite als Build-Tool

- @azure/msal-browser + @azure/msal-react für OIDC / Microsoft Entra ID

- @dnd-kit/core (+ @dnd-kit/utilities) für barrierefreies Drag & Drop in der Rotationsplanung-Gantt-Ansicht

Tailwind-Konfiguration (Auszug) für FHNW CI Farben:

// tailwind.config.js

module.exports = {

theme: {

extend: {

colors: {

'fhnw-navy':   '#003366',

'fhnw-yellow': '#FDE70E',

'fhnw-light':  '#D5E8F0',

}

}

}

};

### 3.3.2  Wichtige Komponenten

- AuthGuard – Wrapper; leitet nicht angemeldete Nutzer zum Login um

- RoleGuard – Versteckt Navigation und Routen, die der aktuellen Rolle nicht gehören

- App.tsx / AppContext – Router-Setup, globaler State inkl. currentUser, Rolle und aktiver Ausbildungsplatz

- Header – FHNW-Header: Lernenden-Auswahl (nur BB), AP-Badge mit aktuellem Ausbildungsplatz

- APFilter – Filter-Chips für Berufsbildner (Lernendenliste nach AP filtern)

- APToggle – Toggle «Nur AP-relevante Bereiche» in AreaView und Overview

- RotationModal – Modal zum Erfassen eines Ausbildungsplatz-Wechsels: AP-Auswahl, Von-Datum und optionales Bis-Datum (z.B. für geplante zukünftige Einsätze)

- Overview, AreaView, GoalRow – Fachliche Komponenten, erweitert um AP-Filterlogik

- UserModal – Lernenden anlegen und bearbeiten; enthält E-Mail-Feld für OIDC-Linking via AAD-ObjectId (oid-Claim). Die Ausbildungsplatzzuweisung erfolgt separat über RotationModal.

- RotationsplanungView – Hauptansicht der Gantt-Rotationsplanung; zeigt alle Lernenden-Zeilen, Zeitachse (Semester- und Monatszoom) und Ausbildungsplatz-Legende. Koordiniert useRotationGantt und useConflictDetection.

- GanttBar – Einzelner Gantt-Balken für einen Ausbildungsplatz-Einsatz. Unterstützt Drag zum Verschieben, Ziehen am rechten Rand zum Anpassen der Dauer und Löschen-Schaltfläche.

- useRotationGantt – Custom Hook für die Gantt-Logik: Koordinatensystem (mToX, dxToMo), Monatsindex-Berechnung, Zoom-Umschaltung (Semester/Monat), Drag-State-Verwaltung via @dnd-kit.

- useConflictDetection – Custom Hook: zählt pro Ausbildungsplatz-Kürzel und Monat die Anzahl belegter Lernender; gibt eine Map zurück, die angibt, welche Einsätze Konflikte aufweisen (gleicher AP, gleicher Monat, mehrere Lernende). GanttBar rendert Konflikte mit gelbem Rahmen (FHNW-Gelb #FDE70E).

## 3.4  Backend – .NET Core REST API

Das Backend wird als ASP.NET Core 8 Web API in C# implementiert. Es validiert JWT-Bearer-Tokens von Entra ID und prüft Rollenansprüche für jeden Endpunkt. Datenzugriffe werden rollenabhängig gefiltert. Die Ausbildungsplatz-Logik (Rotation, HK-Bereich-Mapping) ist vollständig im Backend gekapselt.

### 3.4.1  Technologie-Stack Backend

- ASP.NET Core 8 Web API (C#)

- Entity Framework Core 8 als ORM mit MS SQL-Provider

- Microsoft.Identity.Web für OIDC / JWT-Validierung und Policy-based Authorization

- AutoMapper für DTO-Mapping

- FluentValidation für Eingabevalidierung

- Swagger / OpenAPI für API-Dokumentation (inkl. OAuth2 Authorize-Button)

- Serilog für strukturiertes Logging

- xUnit für Unit- und Integrationstests

### 3.4.2  Projektstruktur (Clean Architecture)

- HK.API – Controller, Middleware, Swagger-Konfiguration, Auth-Policies

- HK.Application – Use Cases, DTOs, Service-Interfaces

- HK.Domain – Entitäten, Domain-Logik, Repository-Interfaces

- HK.Infrastructure – EF Core DbContext, Repositories, Seed-Daten (Ausbildungsplätze + HK-Mapping)

- HK.Tests – Unit- und Integrationstests inkl. Auth- und AP-Tests

### 3.4.3  Authentifizierung und Autorisierung

Die API wird vollständig mit Microsoft Entra ID abgesichert. JWT Bearer Tokens werden für alle Endpunkte verlangt. Die Konfiguration erfolgt über Microsoft.Identity.Web:

// Program.cs

builder.Services.AddMicrosoftIdentityWebApiAuthentication(builder.Configuration);

builder.Services.AddAuthorization(options => {

options.AddPolicy("Berufsbildner",

p => p.RequireRole("Berufsbildner"));

options.AddPolicy("LernenderOderBB",

p => p.RequireRole("Lernender", "Berufsbildner"));

});

## 3.5  Datenbank – Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server (Express) mit Entity Framework Core. Der bestehende Datenbankschema aus Phase 2 wird übernommen und um die Ausbildungsplatz-Tabellen erweitert. Alle Ausbildungsplätze und ihre HK-Bereich-Zuordnungen werden als EF Core Seed-Daten eingespielt und können im Admin-Bereich angepasst werden.

# 4  Berechtigungs- und Rollenkonzept

## 4.1  Rollen

Es werden zwei Rollen definiert. Sie werden als App Roles in der Entra-ID-App-Registrierung angelegt und Nutzern bzw. Gruppen zugewiesen:

| Rolle | Wert im Token (roles-Claim) | Rechte |
| --- | --- | --- |
| Berufsbildner | Berufsbildner | • Vollzugriff auf alle Lernenden • Lernende anlegen, bearbeiten, löschen • Rotation (Ausbildungsplatzwechsel) verwalten • Alle Kompetenzbewertungen einsehen • AP-Bereich-Zuordnung verwalten • Rotationsplanung (Gantt) bearbeiten |
| Lernender | Lernender | • Ausschliesslich eigene Daten sichtbar • Eigene Kompetenzbewertungen eintragen • Eigenen AP-Badge und Rotationshistorie sehen • HK-Ansicht auf eigenen AP filterbar |

## 4.2  Rollen in Microsoft Entra ID definieren

- Azure Portal → App-Registrierungen → HK-App → App-Rollen

- Neue Rolle «Berufsbildner» erstellen: Wert = Berufsbildner, Erlaubt für = Benutzer/Gruppen

- Neue Rolle «Lernender» erstellen: Wert = Lernender, Erlaubt für = Benutzer/Gruppen

- Unter Unternehmensanwendungen → Benutzer und Gruppen: Zuweisung per Person oder AAD-Gruppe

Nach dem Login ist der roles-Claim automatisch im JWT enthalten und wird sowohl im Frontend (Navigation) als auch im Backend (Policies) ausgewertet.

## 4.3  Lernenden-Verknüpfung (ExternalId)

Damit ein eingeloggter Lernender automatisch seinem Datensatz zugeordnet wird, speichert die App die AAD-ObjectId (oid-Claim) in der Spalte Users.ExternalId. Der Ablauf beim ersten Login:

| Schritt | Beschreibung |
| --- | --- |
| 1 | Berufsbildner legt Lernenden an (Name, Fachrichtung, Lehrbeginn, E-Mail) und weist den ersten Ausbildungsplatz zu. |
| 2 | Beim ersten Login liefert Entra ID den oid-Claim im JWT. |
| 3 | Backend sucht anhand der oid in Users.ExternalId. Kein Treffer → Suche über E-Mail (upn-Claim). Bei Treffer: ExternalId automatisch gesetzt. |
| 4 | Ab sofort filtert das Backend alle Abfragen auf UserId = verknüpfter Datensatz. |
| 5 | Falls kein Datensatz gefunden: Hinweisseite «Ihr Berufsbildner hat Sie noch nicht erfasst.» |

## 4.4  Datenisolation im Backend

| Endpunkt | Verhalten je Rolle |
| --- | --- |
| GET /api/v1/users | Berufsbildner: alle (optional Filter ?ausbildungsplatz=). Lernender: nur eigener Datensatz. |
| GET /api/v1/users/{id} | Berufsbildner: immer. Lernender: nur eigene UserId, sonst 403. |
| GET /api/v1/users/{id}/goals | Gleiche Logik wie oben. |
| PUT /api/v1/users/{id}/goals/{goalId} | Lernender: nur eigene. Berufsbildner: alle. |
| POST/PUT/DELETE /api/v1/users | Nur Berufsbildner. |
| POST /api/v1/users/{id}/rotations | Nur Berufsbildner (AP-Wechsel auslösen). |
| GET /api/v1/users/{id}/rotations | Beide – Lernender nur eigene History. |
| GET /api/v1/me | Beide – eigenen Datensatz anhand oid-Claim abrufen. |
| GET/PUT /api/v1/rotationsplanung | Nur Berufsbildner (Gantt-Daten lesen und schreiben). |

## 4.5  OIDC-Konfiguration

### 4.5.1  Backend (appsettings.json)

{

"AzureAd": {

"Instance": "https://login.microsoftonline.com/",

"TenantId":  "<FHNW-Tenant-ID>",

"ClientId":  "<HK-App-Client-ID>",

"Audience":  "api://<HK-App-Client-ID>"

}

}

### 4.5.2  Frontend (authConfig.ts)

export const msalConfig = {

auth: {

clientId:    "<HK-App-Client-ID>",

authority:   "https://login.microsoftonline.com/<FHNW-Tenant-ID>",

redirectUri: "http://localhost:5173"

}

};

export const loginRequest = {

scopes: ["api://<HK-App-Client-ID>/access_as_user"]

};

# 5  Ausbildungsplatzverwaltung und Rotation

## 5.1  Übersicht

Lernende der Informatik-Ausbildung durchlaufen während ihrer Ausbildungszeit mehrere Ausbildungsplätze. Im 1. Lehrjahr befinden sich Applikations- und Plattformentwickler im Basislehrjahr (Baden oder Muttenz). Ab dem 2. Lehrjahr rotieren sie zu den Ausbildungsplätzen der FHNW Corporate IT. Jeder Ausbildungsplatz vermittelt dabei einen spezifischen Teil der Handlungskompetenzen gemäss Bildungsplan 88611.

Die App bildet diese Rotation ab: Berufsbildner setzen den jeweils aktuellen Ausbildungsplatz eines Lernenden. Sowohl die Lernenden-Ansicht als auch die Berufsbildner-Sicht können auf die Bereiche des aktuellen Ausbildungsplatzes eingeschränkt werden. Die Verknüpfung zwischen Ausbildungsplätzen und HK-Bereichen ist etwas grösser gefasst als die granulare Zuordnungsmatrix im XLSX — sie operiert auf Bereich-Ebene (A–H) statt auf einzelnen Leistungszielen.

## 5.2  Ausbildungsplatz-Liste

| Kürzel | Bezeichnung | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| BLB | Basislehrjahr Baden | 1. Lehrjahr; alle HK-Bereiche als Grundlagenjahr |
| BLM | Basislehrjahr Muttenz | 1. Lehrjahr; alle HK-Bereiche als Grundlagenjahr |
| SDM | IT-Servicedesk Muttenz | Ab 2. LJ; Bereiche a, b, c, d (Support & Betrieb) |
| SDO | IT-Servicedesk Olten | Ab 2. LJ; Bereiche a, b, c, d |
| SDW | IT-Servicedesk CBW | Ab 2. LJ; Bereiche a, b, c, d |
| WE | Workplace Engineering | Ab 2. LJ; Bereiche b, c, d, h |
| COL | Collaboration | Ab 2. LJ; Bereiche a, b, c, d, f, g |
| EP | Enterprise Platforms | Ab 2. LJ; Bereiche a, b, c, d, f, h |
| WEB | Web | Ab 2. LJ; Bereiche a, b, c, d, g, h |
| SWE | Software Engineering | Ab 2. LJ; Bereiche a, c, g, h |
| SA | Fachbereich Schuladmin | Ab 2. LJ; Bereiche a, b, c, d, f, g, h |
| NetDC | Network & Datacenter | Ab 2. LJ; Bereiche b, c, d, e, f |
| CIS | Cloud Infrastruktur Services | Ab 2. LJ; Bereiche a, c, d, f |
| PnD | Protection and Design | Ab 2. LJ; Bereiche a, b, c |
| SBA | Strategy & Business Alignment | Ab 2. LJ; Bereiche a, c (pragmatisch ergänzt) |
| PnC | People & Culture | Ab 2. LJ; Bereiche b, d (pragmatisch ergänzt) |

## 5.3  HK-Bereich-Mapping (Primär / Sekundär)

Die Zuordnung der HK-Bereiche zu den Ausbildungsplätzen basiert auf der FHNW-Zuordnungsmatrix (XLSX) und ist auf Bereich-Ebene A–H vereinfacht. Primäre Bereiche sind der Hauptfokus des Ausbildungsplatzes; sekundäre Bereiche werden ergänzend behandelt. Ausbildungsplätze ohne Eintrag im XLSX (SBA, PnC) wurden pragmatisch ergänzt.

| Kürzel | Ausbildungsplatz | Primäre Bereiche | Sekundäre Bereiche |
| --- | --- | --- | --- |
| BLB / BLM | Basislehrjahr Baden / Muttenz | a, b, c, d, e, f, g, h | (alle primär — Grundlagenjahr) |
| SDM/SDO/SDW | IT-Servicedesk (alle Standorte) | a, b, c, d | – |
| WE | Workplace Engineering | b, c, d, h | – |
| COL | Collaboration | a, b, c, d, f, g | e |
| EP | Enterprise Platforms | a, b, d, f, h | c, e, g |
| WEB | Web | a, b, d, g, h | c |
| SWE | Software Engineering | a, g, h | b, c, d |
| SA | Fachbereich Schuladmin | a, b, c, f, h | d, e, g |
| NetDC | Network & Datacenter | b, c, f | d, e |
| CIS | Cloud Infrastruktur Services | a, f | c, d |
| PnD | Protection and Design | a, b, c | – |
| SBA | Strategy & Business Alignment | a, c | – |
| PnC | People & Culture | b, d | – |

Das Mapping ist als EF Core Seed-Daten hinterlegt und kann im Admin-Bereich der App jederzeit durch Berufsbildner angepasst werden (Checkbox-Liste A–H, Primär/Sekundär-Auswahl je Bereich).

## 5.4  Rotationsverwaltung

Der Berufsbildner setzt den Ausbildungsplatz eines Lernenden über einen Wechsel-Dialog. Dabei wird die aktive Rotation automatisch abgeschlossen und eine neue eröffnet:

// Pseudocode – AP-Wechsel

POST /api/v1/users/{id}/rotations

{

"ausbildungsplatzCode": "SWE",

"von": "2025-08-01"

}

// Backend:

// 1. Aktive Rotation (Bis = null) → Bis = von - 1 Tag

// 2. Neue Rotation anlegen (Von = von, Bis = null)

Die Rotationshistorie (alle vergangenen und aktive Rotation) ist für Berufsbildner vollständig einsehbar. Lernende sehen ihre eigene History.

## 5.5  Auswirkung auf die HK-Ansicht

Der AP-Filter ist ein optionaler Toggle — er verändert keine Daten, sondern steuert nur die Sichtbarkeit:

| Sicht / Toggle | Verhalten |
| --- | --- |
| Vollsicht (Standard) | Alle Bereiche A–H sichtbar, wie bisher. |
| «Nur aktiver AP» | Nur Bereiche angezeigt, die dem aktuellen AP zugeordnet sind (primär und sekundär). Nicht zugeordnete Bereiche ausgegraut oder versteckt. |
| Berufsbildner: AP-Filter | Filter-Chip in der Lernenden-Liste. Zeigt nur Lernende mit aktiver Rotation an diesem AP. Klick auf einen Lernenden öffnet direkt AP-gefilterte HK-Ansicht. |
| PDF-Export | Optional: PDF auf aktuellen AP einschränken (nur relevante Bereiche im Bericht). |

# 6  Datenmodell

Das Datenmodell basiert auf dem in Phase 2 bewährten Schema und wird um die Ausbildungsplatz-Entitäten erweitert. Users.ExternalId verknüpft Lernende mit ihrem AAD-Konto (OIDC).

| Entität | Beschreibung | Wichtige Felder |
| --- | --- | --- |
| User | Lernende Person | Id (GUID), Name, Specialty, StartDate, CreatedAt, ExternalId (AAD ObjectId), Email |
| GoalEntry | Kompetenzbewertung je Lernziel | Id, UserId (FK, CASCADE), GoalId (z.B. a1.1), Level (0–6), Comment, UpdatedAt. UNIQUE (UserId, GoalId). |
| Competency | Leistungsziel aus Bildungsplan 88611 | Id, GoalId, AreaCode, Title, MaxLevel, Specialty |
| Area | Handlungskompetenzbereich | Code (A–H), Name, Color, Specialties (m:n) |
| Ausbildungsplatz | Ausbildungsplatz der FHNW CIT | Id (GUID), Code (BLB, SDM …), Bezeichnung, AbLehrjahr (1 oder 2) |
| AusbildungsplatzHKBereich | HK-Bereich-Zuordnung pro AP | AusbildungsplatzCode (FK), AreaCode (FK), IsPrimary (bool). PK: (APCode, AreaCode). EF Core Seed. |
| UserRotation | Rotationshistorie eines Lernenden | Id (GUID), UserId (FK), AusbildungsplatzCode (FK), Von (DATE), Bis (DATE?) – null = aktive Rotation. |

EF Core Migration (Auszug) – neue Tabellen:

// Ausbildungsplatz

migrationBuilder.CreateTable("Ausbildungsplaetze", t => new {

Id = t.Column<Guid>(),

Code = t.Column<string>(maxLength: 10),

Bezeichnung = t.Column<string>(maxLength: 100),

AbLehrjahr = t.Column<int>() });

// AusbildungsplatzHKBereich (Seed-Daten aus XLSX-Mapping)

migrationBuilder.CreateTable("AusbildungsplatzHKBereiche", t => new {

AusbildungsplatzCode = t.Column<string>(maxLength: 10),

AreaCode = t.Column<string>(maxLength: 1),

IsPrimary = t.Column<bool>() });

// UserRotation

migrationBuilder.CreateTable("UserRotations", t => new {

Id = t.Column<Guid>(),

UserId = t.Column<Guid>(),

AusbildungsplatzCode = t.Column<string>(maxLength: 10),

Von = t.Column<DateOnly>(),

Bis = t.Column<DateOnly>(nullable: true) });

# 7  API-Design

Alle Endpunkte verlangen einen gültigen JWT Bearer Token. Neue Endpunkte für Ausbildungsplätze und Rotationsverwaltung sind als eigene Ressourcen strukturiert.

| Methode | Pfad | Rolle | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/users | Beide | BB: alle (opt. ?ausbildungsplatz=SDM). Lernender: eigener. |
| POST | /api/v1/users | BB | Neuen Lernenden anlegen (inkl. Email, erster AP). |
| GET | /api/v1/users/{id} | Beide | Detail – Lernender nur eigener, BB alle. |
| PUT | /api/v1/users/{id} | BB | Lernenden bearbeiten. |
| DELETE | /api/v1/users/{id} | BB | Lernenden löschen (inkl. Goals und Rotationen). |
| GET | /api/v1/users/{id}/goals | Beide | Bewertungen – eigene / alle. |
| PUT | /api/v1/users/{id}/goals/{goalId} | Beide | Bewertung speichern – nur eigene für Lernende. |
| GET | /api/v1/users/{id}/progress | Beide | Fortschritt je Bereich (opt. ?ausbildungsplatz=). |
| GET | /api/v1/users/{id}/report | Beide | PDF-Reportdaten (opt. ?ausbildungsplatz=). |
| GET | /api/v1/users/{id}/rotations | Beide | Rotationshistorie – Lernender nur eigene. |
| POST | /api/v1/users/{id}/rotations | BB | Neuen AP setzen; aktive Rotation wird automatisch geschlossen. |
| GET | /api/v1/me | Beide | Eigenen Datensatz anhand oid-Claim abrufen / OIDC-Linking. |
| GET | /api/v1/ausbildungsplaetze | Beide | Alle 16 Ausbildungsplätze abrufen. |
| GET | /api/v1/ausbildungsplaetze/{code}/bereiche | Beide | HK-Bereiche (A–H) für einen AP (primär/sekundär). |
| PUT | /api/v1/ausbildungsplaetze/{code}/bereiche | BB | HK-Bereich-Zuordnung für einen AP anpassen. |
| GET | /api/v1/rotationsplanung | BB | Alle Lernenden-Rotationen für Gantt-Ansicht (Von/Bis pro Einsatz). |
| PUT | /api/v1/rotationsplanung | BB | Gantt-Änderungen speichern (Batch-Update mehrerer Rotationen). |
| GET | /api/v1/competencies/{specialty} | Beide | Leistungsziele für Fachrichtung. |
| GET | /api/v1/areas | Beide | Alle HK-Bereiche. |

# 8  Migrations- und Umsetzungsplan

Die Umsetzung erfolgt in vier Phasen. Der bestehende Prototyp (Phase 2) bleibt parallel in Betrieb, bis Phase 2 der produktiven Version abgeschlossen ist.

## 8.1  Phase 1 – Fundament inkl. Auth (ca. 4–5 Wochen)

Ziel: Infrastruktur, Grundgerüst und Authentifizierung bereitstellen.

- Repository-Struktur und Branching-Strategie aufsetzen

- ASP.NET Core 8 Web API Projekt anlegen (Clean Architecture HK.*)

- Entity Framework Core mit MS SQL einrichten, Migrations ausführen

- ExternalId-Spalte und Index in EF Core Migration anlegen

- Datenmigration: Bestehende MSSQL-Daten aus Phase 2 übernehmen

- Kompetenz-JSONs (Bildungsplan 88611) als Seed-Daten importieren

- React-Projekt aufsetzen (Vite, TypeScript, Tailwind CSS); FHNW CI Design 1:1 übernehmen

- FHNW CI Farben als Tailwind-Tokens in tailwind.config.js definieren

- Entra-ID App-Registrierung einrichten (Rollen Berufsbildner / Lernender)

- MSAL-React im Frontend und Microsoft.Identity.Web im Backend konfigurieren

- Grundlegender Auth-Fluss End-to-End testen

## 8.2  Phase 2 – Kernfunktionen (ca. 5–6 Wochen)

Ziel: Alle Prototyp-Funktionen produktionsreif umsetzen.

- REST-API Endpunkte für alle Entitäten implementieren (inkl. Rollenpolicies)

- Datenisolation: alle Service-Abfragen auf ExternalId / UserId filtern

- /api/v1/me Endpunkt für OIDC-Linking implementieren

- React-Komponenten: Overview, AreaView, GoalRow, UserModal (inkl. E-Mail-Feld für OIDC-Linking)

- RoleGuard und AuthGuard im Frontend implementieren

- Berufsbildner-Ansicht: Lernenden-Dropdown im Header; Lernenden-Ansicht: direkt eigene Daten

- PDF-Export serverseitig (.NET)

- Integrations- und Unit-Tests inkl. Rollenszenarien (Ziel: ≥ 80% Coverage)

- User-Acceptance-Test mit Berufsbildenden und Lernenden

## 8.3  Phase 3 – Ausbildungsplatzverwaltung (ca. 4 Wochen)

Ziel: Ausbildungsplätze, Rotation und ausbildungsplatzspezifische HK-Sicht implementieren.

- EF Core Migration für Ausbildungsplatz, AusbildungsplatzHKBereich und UserRotation

- Seed-Daten: alle 16 Ausbildungsplätze und HK-Bereich-Mapping aus XLSX importieren

- REST-API Endpunkte für Ausbildungsplätze und Rotationsverwaltung implementieren

- Rotationslogik im Backend: aktive Rotation schliessen, neue eröffnen

- Frontend: RotationModal (AP-Wechsel inkl. Bis-Datum), AP-Badge im Header, Rotationshistorie-Ansicht

- APFilter-Chips in der Berufsbildner-Lernendenliste

- APToggle in AreaView und Overview («Nur AP-relevante Bereiche»)

- Admin-Bereich: HK-Bereich-Zuordnung pro AP anpassen (Checkbox-Liste A–H)

- PDF-Export: optionaler AP-Filter im Bericht

- End-to-End-Tests: Rotationswechsel, AP-Filter, Sichtbarkeitslogik

## 8.4  Phase 3b – Rotationsplanung Gantt (ca. 2–3 Wochen)

Ziel: Interaktive Gantt-Ansicht für die Ausbildungsplanung implementieren. Diese Phase baut direkt auf Phase 3 auf und ergänzt die bestehende Rotationsverwaltung um die visuelle Planungskomponente.

Empfohlene Integrationsreihenfolge: Der Gantt-Prototyp (HTML-Mockup) wird erst nach Abschluss der Stack-Migration (Phase 1) in die React-Applikation integriert. Dies verhindert eine Doppelmigration der komplexen Drag & Drop-Logik und ermöglicht die direkte Nutzung von TypeScript, @dnd-kit und TanStack Query.

- @dnd-kit/core und @dnd-kit/utilities als npm-Abhängigkeiten hinzufügen

- useRotationGantt Hook: Koordinatensystem (mToX, dxToMo), Zoom-Umschaltung (Semester / Monat), Monatsindex-Berechnung

- useConflictDetection Hook: AP-Belegungszählung pro Monat, Konflikt-Map für GanttBar

- GanttBar Komponente: Drag zum Verschieben, rechter Rand zum Anpassen der Dauer, Löschen-Schaltfläche, Konflikts-Highlighting (FHNW-Gelb #FDE70E)

- RotationsplanungView: Gesamtlayout mit Zeitleiste, Lernenden-Zeilen, AP-Legende (Drag-Quelle), Zoom-Toggle

- Drag aus Legende: neuen Einsatz durch Ziehen eines AP-Chips auf eine Lernenden-Zeile erstellen (6-Monats-Standard)

- Backend: GET/PUT /api/v1/rotationsplanung für Batch-Lese- und Schreiboperationen

- Externe Lernende (_HT): vollständig editierbar in der Gantt-Ansicht (gleiche Funktionalität wie interne Lernende, visuelle Unterscheidung durch Schraffur-Muster)

- Speichern-Mechanismus: Änderungen im Gantt werden als Batch an das Backend übermittelt (optimistisches Update mit Rollback bei Fehler)

- End-to-End-Tests: Drag & Drop, Konflikterkennung, Batch-Speicherung

## 8.5  Phase 4 – KI-Integration & Betrieb (ca. 3 Wochen)

Ziel: KI-Erweiterungen im Rahmen des CAS AI-SE und Übergabe in den Betrieb.

- KI-gestützte Kompetenzstufen-Empfehlung (OpenAI API oder lokales Modell)

- Natürlichsprachige Lernfortschritt-Auswertung

- Performance-Optimierung (Caching, SQL-Indexes auf Rotation und GoalEntry)

- Deployment auf Zielumgebung (lokal oder FHNW-Server)

- Betriebsdokumentation und Übergabe

# 9  Technologieentscheide

| Entscheid | Gewählte Option | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Backend Framework | .NET Core 8 Web API | Identisch mit LPM-App → kein zusätzlicher Lernaufwand; Vorgabe Enterprise Architektur |
| Frontend Framework | React 18 + TypeScript | Bereits im Prototyp umgesetzt; identisch mit LPM-App |
| Datenbank | Microsoft SQL Server | Bereits vorhanden (SQLEXPRESS); Vorgabe Enterprise Architektur |
| ORM | Entity Framework Core 8 | Code-First Migrations; AP- und Rotation-Tabellen einfach erweiterbar |
| Identity Provider | Microsoft Entra ID | FHNW nutzt M365 → kein zusätzliches Identity-System; SSO mit FHNW-Account |
| Auth-Protokoll | OIDC (OpenID Connect) | Industriestandard; von Entra ID nativ unterstützt; kein eigenes Session-Management |
| Frontend Auth | MSAL-React | Offizielle Microsoft-Bibliothek; unterstützt SPA-Auth-Flow, Token-Caching, Silent Refresh |
| Backend Auth | Microsoft.Identity.Web | Ein NuGet-Paket; kapselt JWT-Validierung und Policy-Auth vollständig |
| Rollen-Mechanismus | Entra ID App Roles | Rollenzuweisung in AAD ohne eigene Rollentabelle; roles-Claim direkt im JWT |
| AP-HK-Mapping | EF Core Seed + Admin-UI | Vorbelegt aus XLSX-Matrix, jederzeit durch Berufsbildner anpassbar ohne Code-Änderung |
| Rotationshistorie | UserRotation Tabelle | Von/Bis-Datumspaar; aktive Rotation = Bis IS NULL; vollständige History erhalten |
| AP-Granularität | Bereich-Ebene (A–H) | Pragmatisch und wartbar; «etwas grösser gefasst» als Einzelziel-Matrix im XLSX |
| Styling | Tailwind CSS + FHNW-Tokens | Bereits im Prototyp; konsistentes Design mit LPM-App; CI-Farben als benannte Tokens |
| State Management | TanStack Query | Leichtgewichtig; ideal für Server-State |
| Build-Tool | Vite | Schneller Dev-Server; HMR; identisch mit LPM-App |
| Drag & Drop (Gantt) | @dnd-kit/core | Barrierefreie, framework-native Drag & Drop Bibliothek für React; kein reines HTML5-DnD |
| PDF-Export | .NET (Backend) | Serverseitig; robuster als jsPDF; inkl. optionalem AP-Filter |
| Integrationsreihenfolge | Stack-Migration zuerst, dann Gantt | Verhindert Doppelmigration der komplexen Gantt-Komponente; TypeScript und @dnd-kit stehen sofort zur Verfügung |

# 10  Offene Punkte und nächste Schritte

## 10.1  Offene Punkte

- Entra-ID Berechtigungen: Wer in der FHNW-IT darf die App-Registrierung und Rollenzuweisungen verwalten?

- Selbstregistrierung Lernender: Darf ein Lernender sich selbst anlegen, oder ausschliesslich der Berufsbildner?

- Initiale Rotationszuweisung: Wird der erste Ausbildungsplatz beim Anlegen des Lernenden gesetzt oder separat?

- AP-Mapping Pflege: Wer ist verantwortlich für die Aktualisierung des HK-Bereich-Mappings wenn sich Ausbildungsplätze ändern?

- Bildungsplan-Aktualisierungen: Wie werden Änderungen am Bildungsplan 88611 in die Datenbank eingespielt?

- Deployment-Ziel: Lokal (localhost), Schulnetzwerk (IIS/Windows Server) oder Azure App Service?

- KI-Komponente: Welches Modell / welche API für die Kompetenzstufen-Empfehlung (CAS AI-SE, Phase 4)?

- Gantt-Persistenz: Werden Gantt-Änderungen sofort gespeichert (Auto-Save) oder explizit per Speichern-Schaltfläche?

## 10.2  Nächste Schritte

- Review dieses Konzepts (v4.0) mit Berufsbildenden

- Entra-ID App-Registrierung beantragen / einrichten (Tenant-ID, Client-ID)

- AAD-Gruppen für Berufsbildner und Lernende definieren

- Entwicklungsumgebung aufsetzen (Visual Studio / VS Code, .NET SDK 8, SQL Server)

- ASP.NET Core 8 Projekt anlegen und Microsoft.Identity.Web konfigurieren

- React-Projekt auf TypeScript umstellen und MSAL-React einführen (Stack-Migration vor Gantt-Integration)

- FHNW CI Tailwind-Tokens einrichten (tailwind.config.js)

- Umsetzungsstart Phase 1 einplanen

# 11  Anhang

## 11.1  Rollen- und Rechteübersicht (kompakt)

| Aktion | Berufsbildner | Lernender |
| --- | --- | --- |
| Login (OIDC) | ✓ FHNW-Account | ✓ FHNW-Account |
| Eigene Daten sehen | ✓ | ✓ |
| Alle Lernenden sehen | ✓ | ✕ |
| Lernenden anlegen / bearbeiten / löschen | ✓ | ✕ |
| Ausbildungsplatz setzen / wechseln | ✓ | ✕ |
| Eigene HK-Ansicht auf AP filtern | ✓ | ✓ (eigener AP) |
| Lernendenliste nach AP filtern | ✓ | ✕ |
| AP-HK-Bereich-Mapping anpassen | ✓ | ✕ |
| Rotationsplanung (Gantt) bearbeiten | ✓ | ✕ |
| Eigene Kompetenzbewertungen eintragen | ✓ | ✓ |
| Bewertungen anderer Lernenden sehen | ✓ | ✕ |
| Eigenen PDF-Bericht exportieren | ✓ | ✓ |
| PDF aller Lernenden exportieren | ✓ | ✕ |
| KI-Empfehlungen (Phase 4) | ✓ | ✓ (eigene) |

## 11.2  Unterschiede LPM-App vs. Handlungskompetenzen-App

| Aspekt | LPM-App | Handlungskompetenzen-App |
| --- | --- | --- |
| Fachlicher Scope | Lean Portfolio Management, OKRs, Epics | Kompetenz-Tracking Informatik EFZ |
| Externe Integration | Azure DevOps REST API | Keine (Ph. 1–3); KI-API (Ph. 4) |
| Authentifizierung | Azure AD / Entra ID | Entra ID + OIDC (identisch) |
| Mehrbenutzerszenario | Rollen via AAD-Gruppen | Lernender / Berufsbildner via App Roles |
| Datenisolation | Nach Org-Einheit | Lernende sehen nur eigene Daten |
| Backend-Sprache | C# / ASP.NET Core 8 | C# / ASP.NET Core 8 (identisch) |
| Datenbank | Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server (SQLEXPRESS) |
| PDF-Export | Nicht vorgesehen | Zentrales Feature |
| Ausbildungsplatz-Rotation | Nicht vorgesehen | Kernfeature ab Phase 3 |
| Gantt-Rotationsplanung | Nicht vorgesehen | Phase 3b (@dnd-kit) |
| KI-Komponente | Nicht vorgesehen | Geplant (CAS AI-SE, Phase 4) |
| Nutzerkreis | Corporate IT FHNW | Berufsbildende + Lernende |

## 11.3  Gantt-Koordinatensystem (Rotationsplanung)

Die Rotationsplanung-Gantt-Ansicht verwendet ein einheitliches Monatsindex-Koordinatensystem. Alle Berechnungen basieren auf diesem Index:

// Monatsindex: Monate seit Ausbildungsstart (August 2024 = 0)

function mo(year, month) { return (year - 2024) * 12 + (month - 8); }

// Heute (Mai 2026) = Index 21

// Pixel-X aus Monatsindex (abhängig vom Zoom)

function CW() { return zoom === 'sem' ? 104 : 38; } // Column Width in px

function mToX(m) { return zoom === 'sem' ? (m/6)*CW() : m*CW(); }

// Monats-Delta aus Pixel-Delta

function dxToMo(dx) {

return zoom === 'sem' ? Math.round(dx/CW()*6) : Math.round(dx/CW());

}

// Balken-Geometrie: v = erster Monat (inkl.), b = letzter Monat (inkl.)

// Rechte Kante = mToX(b+1) → nahtlose Nachbarbalken ohne Lücke

function barGeom(rot) {

const x = mToX(rot.v);

const w = Math.max(mToX(rot.b + 1) - x, 18);

return { x, w };

}

## 11.4  Frontend-Technologie-Stack – Erklärung

### 11.4.1  React 18+ mit TypeScript

React ist eine komponentenbasierte UI-Bibliothek von Meta. Statt ganze Seiten neu zu rendern, aktualisiert React nur die Teile des DOMs, die sich tatsächlich verändert haben. TypeScript ergänzt JavaScript um statische Typen: Fehler werden beim Schreiben des Codes entdeckt, Refactoring wird sicherer. Der Phase-2-Prototyp nutzt bereits React mit Vite.

### 11.4.2  MSAL-React (@azure/msal-browser + @azure/msal-react)

MSAL ist die offizielle Microsoft-Bibliothek für OIDC-Auth in Single-Page-Applications. Sie übernimmt den gesamten Auth-Code-Flow, Token-Caching und Silent-Refresh automatisch. Hooks wie useMsal() und useIsAuthenticated() vereinfachen die Integration in React-Komponenten erheblich.

### 11.4.3  TanStack Query (React Query)

TanStack Query löst das Problem von Server-Daten, die sich ändern und von mehreren Komponenten gleichzeitig benötigt werden. Im Phase-2-Prototyp wurde dieser Teil noch manuell in AppContext.jsx gelöst. TanStack Query vereinfacht das und verwaltet auch die Bearer-Token-Weitergabe über Axios-Interceptoren.

### 11.4.4  @dnd-kit/core

@dnd-kit ist eine modulare, barrierefreie Drag & Drop Bibliothek für React. Im Gegensatz zur nativen HTML5 Drag API unterstützt @dnd-kit Touch-Gesten, Tastaturnavigation und Screen Reader. Für den Gantt werden die useDraggable- und useDroppable-Hooks genutzt: GanttBar ist Draggable-Quelle, die Lernenden-Zeilen sind Droppable-Ziele. Die AP-Legende nutzt HTML5 Drag API für den vereinfachten «neuer Einsatz»-Flow.

### 11.4.5  Gesamtbild

Dieser Stack ist 2025/26 der De-facto-Standard für moderne React-Projekte. Entscheidend: der Stack ist identisch mit der LPM-App. Wer einen der beiden Apps weiterentwickelt, kann dieselben Kenntnisse direkt auf die andere anwenden. Das minimiert den gesamten Lernaufwand bei zwei parallelen Projekten.